Zápis z jednání pracovní skupiny pro Přístavbu ÚMOb Hrabová pro kulturní využití 11.12.2017

Přítomní: dle prezenční listiny: Ing. Dvořák, Kopitzová, Houžvička, Ing. Socha, Králová,

Omluvena:                 R. Lysáková-Balušková

Tato pracovní skupina byla ustavena usnesením Rady MOb Hrabová č. 80/1826 z 22.11.2017. Jako podkladové materiály byly předloženy výkresy Přístavby ÚMOb pro kulturní účely:

- Půdorys 1. NP (v příloze)

- Vizualizace – západ (v příloze)

- Vizualizace – severozápad (v příloze)

- Pohledy (v příloze)

- Účel ustavení skupiny   - Vyhodnotit připomínky

Doplnit zadání projektantům

Zmapovat potřeby místních spolků

Navrhnout druhy akcí, které zde budou pořádány

Skupina se zabývala došlými připomínkami ke studii:

Připomínky z vyjádření kulturní komise ze 7.8.2017:

- Kapacita sálu při zastavění sálu stoly a ponechání průchodu mezi stoly a tanečního parketu  je počítána pro 100 osob. (Požadujeme nákres rozmístění stolů v sále i s ponecháním prostoru pro tanec). Tento požadavek uplatní paní Králová u projektantů.

- U zázemí pro účinkující by mělo být sociální zařízení. (sprcha?). Bude uplatněn požadavek doplnění umyvadla (s teplou a studenou vodou) a zrcadla do místnosti maskérny.

- Kuchyňka je malá jak pro nějaké drobné občerstvení, které by mohlo být podáváno do společenské místnosti,  tak pro catering (úschova nádobí pro cca 100 osob). Projektanti se zaměří na zvětšení prostoru kuchyňky a skladu,

- Vstup do sálu z kuchyňky je řešen pouze výdajovým okénkem. Bylo navrženo, aby výdejní okénko bylo součástí otevíracích dveří.

- Schází prostor pro uložení nábytku, stolů v případě, že prostor sálu bude využit pouze k sezení. Prostor pro ukládání stolů, židlí a dalšího nábytku je doporučen řešit další místností vpravo na jevišti tak, aby prostor jeviště zůstal alespoň 7m.

- Studie předpokládá pravděpodobně napojení vzduchotechniky a vytápění ze stávajícího objektu, není zde prostor pro technické zázemí. Vzduchotechnika bude umístěna v prostoru pod stropem, vytápění je navrženo plynovými kotli z budovy úřadu, pokud objekt nebude projektován jako „pasívní“.

- Řešení odhlučnění velkého sálu, od dnes zasedací místnosti, pokud uvažujeme o současně probíhajících akcích v obou sálech.  Tuto věc doporučujeme řešit provozně organizačním řádem objektu, nicméně paní Králová bude tlumočit projektantům požadavek na odhlučnění zdí a stropů souvisejících s úřadem, aby byl eliminován hluk ze sálu v pracovní době úřadu.

Dále se přítomní zabývali připomínkami Komise výstavby, dopravy a ekologie z 17.7.2017:

Komise souhlasí s předloženou studií přístavby sálu ÚMO pro kulturní účely a doporučuje zpracování dalších stupňů projektových dokumentací s doplněním následujícího:

- přístupový chodník od ul. Bažanovy

- vzhledové sladění s budovou ÚMO zejména na boční straně

- odclonění trafostanice pergolou či zelení

Jelikož tyto připomínky se zabývají vnějškovým uspořádáním vzhledu a dispozice, budou předány projektantům.

Dále se přítomní okrajově zabývali názorem a návrhy představitelů volebních stran zveřejněných v Hrabovských listech v září 2017.

Na závěr tohoto bloku informoval tajemník o architektonické studii možné výstavby nové mateřské školky v prostoru u úřadu, pokud se zastupitelé rozhodnou pro změnu situování MŠ.

- Přítomní se dále shodli na dovybavení jeviště plátnem na jevišti pro budoucí prezentace s dataprojektorem či obnově kina – filmových představení.

- Vzhledem k nedostatku provozních místností, skladů, kanceláře, doporučují přítomní, aby projektant posoudil možnost rozdělení obslužných místností na patra, kde by bylo možné uskladnit např. kulisy, hudební nástroje, nábytek, či sezónně používaný materiál. Pokud to nebude možné, posoudit možnost přístavby skladu v prostoru kuchyňky.

Dále se členové pracovní skupiny zabývali potřebami místních spolků a návrhem kulturních a společenských akcí, které by bylo možno v tomto kulturním zařízení pořádat. Vybudováním tolik potřebného kulturního zařízení by se zde mohly konat akce:

- Koncerty

- Divadelní představení

- Přednášky

- Besídky

- Akce školky, školy, důchodců

- Výstavy

- Jednání zastupitelů

- Setkání  s občany

- Prezentace

- Zkoušky místních spolků (dechovka, divadla, hudební skupiny)

- Schůzování místních spolků a organizací

- Organizování seminářů

- Cvičení jógy, cvičení s dětmi

- Promítání kina

- Soukromé akce: svatby, jubilea

- A další

Na závěr tohoto bloku si přítomní rozdali úkoly:

- Zpracovat seznam kulturních a společenských akcí v gesci Kulturní komise – plán na rok 2018 s možným návrhem na doplnění akcí ve výhledu po dostavbě  kulturního zařízení (dále jen KZ)                                               Z: Kopitzová

T: 3.1.2017

- Oslovit řed. MŠ z cílem vytipovat budoucí akce MŠ v KZ

Z: Kopitzová

T: 3.1.2017

- Oslovit řed. ZŠ z cílem vytipovat budoucí akce ZŠ v KZ

Z: Socha

T: 3.1.2017

- Doplnit náměty na další akce pořádané v KZ s využitím vlastních zkušeností a existujících záměrů místních spolků                         Z: Houžvička

T: 3.1.2017

- Vypracovat seznam akcí Komise pro děti a mládež, které by se daly uskutečnit v KZ, a to jak akce reálně plánované pro rok 2018, tak vlastní náměty po dostavbě KZ

Z: R. Lysáková-Balušková

T: 3.1.2017

- Volba předsedy (-kyně) pracovní slupiny

Ing. Dvořákem byl navržen tajemník Ing. Socha. Ing. Socha navrhl předsedkyni KK a zastupitelku paní Kopitzovou. Zvolen byl Ing. Socha.

Další pracovní schůzka se uskuteční počátkem roku 2018 po splnění výše uvedených úkolů, které zasílejte k rukám tajemníka na JSocha♦ostrava-hrabova.cz

Zapsal: Ing. Socha Jan