Zápis z 2. jednání pracovní skupiny pro Přístavbu ÚMOb Hrabová pro kulturní využití 15.1.2018

Přítomní: dle prezenční listiny: Ing. Dvořák, Kopitzová, Houžvička, Ing. Socha, Králová, R. Lysáková-Balušková

Pracovní skupina se řídila tímto programem:

- Dokončení připomínek k situačnímu rozmístění KZ

- Stanovisko pro Radu města 17.1.2018

- Seznam akcí, které se mohou v KZ konat

Ad1) Dokončení připomínek k situačnímu rozmístění KZ

Pracovní skupina za přítomnosti projektanta fy Byvast pro s.r.o. projednala prostorové uspořádání Přístavby ÚMOb pro kulturní účely dle výkresu půdorysu D.1.1-001 (viz příloha č.1). PS probrala podrobně připomínky Ing. Dvořáka vzešlé z projednání s manžely Poláčkovými, dále se zabývala písemnými provozními připomínkami paní Lysákové-Baluškové.

Výsledkem byly nové podněty pro projektanty:

- Doplnit místnost č. 108 šatnu účinkujících o umyvadlo a jednoduché WC

- Doplnit místnost č 105 zázemí bufetu o dveře do sálu

- Pokusit se využít prostor pod vyvýšeným jevištěm pro uskladnění materiálu (např. stolů, židlí, či nástrojů a potřeb spolků)

S prostorovým rozmístěním a dispozicí sálu vyjádřili všichni přítomní souhlas.

Ad2) Stanovisko pro Radu města 17.1.2018

Na pořad 84.RMOb 17.1.2018 je zařazen bod o pozastavení přípravy projektové dokumentace „Přístavba ÚMOb pro kulturní účely“ pro územní rozhodnutí.

S tímto členové pracovní skupiny zásadně nesouhlasí a navrhují postup, aby Rada odsouhlasila konečné zadání dispozice budovy kulturního zařízení s tím, že venkovní úpravy (vzhled budovy, parkoviště) budou doprojektovány po rozhodnutí ZMOb o výstavbě nové MŠ.

Ad3) Seznam akcí, které se mohou v KZ konat

Pracovní skupina schválila seznam akcí, které se mohou v kulturním zařízení konat dle přiloženého seznamu akcí (příloha č.2). Seznam byl vytvořen z podkladů kulturní komise, komise pro děti a mládež, akcí ZŠ a MŠ Klubíčko a akcí navržených pracovní skupinou.

Další pracovní schůzka se uskuteční podle potřeby, pravděpodobně po rozhodnutí ZMOb o definitivním umístění stavby nové MŠ a z toho plynoucích změn ve venkovních úpravách dokumentace.

Příloha č. 1 Výkres půdorysu kulturního zařízení č. D.1.1-001

Příloha č.2 Seznam kulturních a společenských akcí v KZ

Zapsal: Ing. Socha Jan